河北科技师范学院秦皇岛校区

老办公楼104教室装修改造工程招标要求

一、工程名称:

河北科技师范学院秦皇岛校区老办公楼104教室装修改造工程。

二、建设地点：河北科技师范学院秦皇岛校区院内

三、招标范围

招标范围为施工图纸的全部内容，主要施工内容包括内墙面装修、室内吊顶、表演舞台装修、排椅更换、电气、消防、暖气设备安装；外接走廊。

四、承包方式

承包方式为包工包料

五、投标单位资质等级

具备与本工程相适应的建筑工程施工三级及以上资质。

六、质量标准：合格

七、工期：

自合同签订之日起，60个工作日交付使用。

八、付款方式：工程竣工经验收合格后支付经审计的决算工程造价的95%。

九、保修：保修金额为工程总造价的5%，保修期限为一年。

十、项目要求：

投标单位应依据甲方提供施工图纸及现场考察情况编制施工组织设计。施工组织设计应明确详细的施工方案及组织措施，尤其要考虑冬季施工防护措施、师生安全及正常教学实验的保障措施。

十一、报价方式：采用综合总价承包方式报价。

（1）本工程采用清单计价方式计取工程造价

（2）本工程设定拦标价为443356元。

（3）报价含材料费、人工费、机械费、安全措施、材料垂直运输和水平运输等施工全部内容及费用。

（4）报价含建筑垃圾清理及外运。

(5）报价含各项取费费用及税金。

（6）投标方提供本工程详细的工程总价及单价预算书。